Table of Contents

# AI运营增长实验作战报告

报告版本: v1.0 Final
实验周期: {{实验周期}}
报告生成时间: {{当前日期}}
负责团队: AI 增长产品组
报告性质: 全链路闭环总结

## 执行摘要（Executive Summary）

本报告整合战略作战台、战术执行清单、运营素材资产、实时数据看板、深度复盘洞察及质量审计结果，形成本次 AI 运营增长实验的完整闭环记录。

核心战略假设：基于【增长作战台】制定的增长杠杆与北极星指标，本次实验聚焦关键用户路径优化。
执行概览：依据【执行清单】完成全链路 SOP 落地，覆盖用户触达、激活、转化及留存各环节。
内容资产：【运营素材】作为实验弹药库，支撑多渠道、多触点的个性化运营。
数据表现：【看板指标】提供实时监测与事后归因，验证实验假设。
认知沉淀：【复盘报告】提炼可复用的增长方法论与失败教训。
质量基线：【质量检查】确保 AI 生成内容合规、体验一致且符合品牌安全要求。

## Part 1｜战略层：增长作战台

文档状态：V1.0 可执行版
说明：本方案基于已生成的标准化 Brief、用户洞察、增长诊断及实验设计整合而成。由于上游未提供具体产品基线与历史数据，部分目标值为工作假设，已在文中标注【假设】；所有来自知识库与前期分析的问题描述标注为【事实】。各团队需在执行前补充基线数据并校准目标。

### 一、增长目标

| 维度 | 内容 |
| --- | --- |
| 业务目标 | 提升新用户激活率与早期留存（D1/D3/D7），建立可规模化的用户触达与转化机制。 |
| 北极星指标 | 新用户 D1 留存率 |
| 具体目标 | 【假设】由于基线数据未提供，暂以”相对提升”作为实验成功标准。基线确认后，需设定绝对值目标（如：D1 留存率从 X% 提升至 Y%）。 |
| 时间范围 | 8 周（2 周准备 + 6 周实验运行与迭代） |
| 目标用户 | 【假设】近期新注册用户，处于产品使用早期阶段，具体画像待数据补充。 |

缺失信息待补充：产品历史 D1/D3/D7 留存基线、首日核心动作完成率基线、各渠道用户占比。

### 二、核心洞察

#### 1. 用户分群

- 分群 A：新注册未激活用户（首日未完成核心动作）【事实】

- 分群 B：已激活但早期留存脆弱用户（D1-D3 未回流）【推断】

- 分群 C：低动机/高门槛敏感用户【假设】

#### 2. 核心痛点

- 首次体验价值感不足【事实】：用户未在关键窗口内感知产品核心价值。

- 缺少持续反馈与下一步行动【事实】：激活后迅速失去方向。

- 产品使用门槛高 + 触达不精准【事实】：阻碍核心动作完成，Push 噪音导致退订。

#### 3. 高潜场景

- 注册后首小时黄金激活窗口【推断】

- 用户次日沉默（D1）召回节点【事实】

- 完成首次核心动作后的即时反馈时刻【推断】

- 社群打卡的同伴比较时刻【推断】

#### 4. 可验证假设

- H1：即时正向反馈可提升首日核心动作完成率【事实+推断】

- H2：分层个性化 Push 可提升 D1 回流率【事实+推断】

- H3：3 日阶梯任务链路可提升 D3 留存【推断】

### 三、增长机会与优先级

| 优先级 | 机会点 | 对应实验 | Impact | Confidence | Effort | 逻辑 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | 次日沉默用户精准召回 | EXP-001 | 高 | 高 | 低 | 轻量级运营实验，直接止血 D1 流失 |
| P1 | 首次核心动作强化 + 即时价值反馈 | EXP-002 | 极高 | 高 | 中 | 漏斗最上游，解决”价值感不足”核心瓶颈 |
| P2 | 新用户 3 日阶梯任务链路 | EXP-003 | 高 | 中 | 中高 | 建立持续习惯，提升 D3/D7 留存 |
| P3 | 用户分层触达体系建设 | — | 中 | 高 | 中 | 基础设施，支撑上述实验精准化 |
| P4 | 轻量级社群陪跑机制 | — | 中 | 中 | 高 | 运营重，建议在主实验验证后补充 |

### 四、实验设计

#### EXP-001：次日沉默用户精准召回（AI 个性化 Push A/B）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标 | 提升 D1 留存率 |
| 核心假设 | 基于用户分层的个性化 Push 文案，相比通用广播，能显著提升点击率与回流率【假设】 |
| 实验对象 | 注册后 24h 内未打开 App 的新用户 |
| 分组 | A 对照组（50%，通用文案）；B 实验组（25%，行为相关文案）；C 实验组（25%，AI 个性化鼓励语） |
| 变量 | 自变量：Push 文案类型；因变量：Push 点击率、D1 回流率、D1 留存率；控制变量：发送时间、频次、落地页 |
| 周期 | 2 周 |
| 成功标准 | D1 留存率相对对照组提升 ≥ 5%（p < 0.05），Push 点击率提升 ≥ 20%，退订率不恶化 |
| 失败后下一步 | 转向发送时机优化实验；若点击升但留存不升，检查落地页一致性 |

#### EXP-002：首次核心动作即时价值反馈强化

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标 | 提升首日核心动作完成率 |
| 核心假设 | 完成首次核心动作后，立即给予强视觉反馈 + 价值陈述 + 下一步引导，可显著提升完成率与 D1 留存【假设】 |
| 实验对象 | 注册当天的新用户 |
| 分组 | A 对照组（50%，现有弱反馈）；B 实验组（50%，即时强反馈 + 下一步引导） |
| 变量 | 自变量：反馈机制；因变量：首日核心动作完成率、D1 留存率、次日轻量任务参与率；控制变量：核心动作流程不变 |
| 周期 | 3 周 |
| 成功标准 | 首日核心动作完成率相对对照组提升 ≥ 10%（p < 0.05），D1 留存提升 ≥ 5% |
| 失败后下一步 | 若完成率升但留存不升，重新定义 Aha Moment；若完成率不升，简化核心动作路径 |

#### EXP-003：新用户 3 日阶梯任务链路

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标 | 提升 D3/D7 留存 |
| 核心假设 | 进度可视化的 3 日阶梯任务（难度递增 + 即时奖励），相比散点任务，能显著提升连续活跃率【假设】 |
| 实验对象 | 注册当天已完成首次核心动作的新用户 |
| 分组 | A 对照组（50%，现有散点任务）；B 实验组（50%，3 日阶梯链路 + 进度条 + 奖励） |
| 变量 | 自变量：任务组织形式；因变量：3 日任务完成率、D3 留存率、任务链路中断率；控制变量：总难度与总奖励基本一致 |
| 周期 | 4 周 |
| 成功标准 | D3 留存率相对对照组提升 ≥ 8%（p < 0.05），Day 1→Day 2 回流率 ≥ 50% |
| 失败后下一步 | Day 1→Day 2 流失高则降低难度；整体无效则回归单点高价值动作引导 |

### 五、执行清单

#### Week 1：准备与基建

| 负责角色 | 执行任务 | 交付物 | 截止时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据分析师 | 确认历史基线数据；输出埋点文档；配置实验分流与 AA 测试 | 埋点 PRD、分流配置文档 | Week 1 周三 |
| 产品经理 | 锁定核心动作定义（需与留存强相关）；输出 EXP-002 PRD | PRD、核心动作确认邮件 | Week 1 周五 |
| 研发 | Push 通道改造（支持文案 A/B 配置）；EXP-001 后台配置 | 测试环境可配置 Push | Week 1 周五 |
| 设计师 | 设计 EXP-002 即时反馈弹窗/动画；设计 EXP-003 进度条组件 | 设计稿（含跳过按钮） | Week 1 周四 |
| 运营 | 准备 EXP-001 三组 Push 文案；提交法务/品牌审核 | 文案清单、审核通过截图 | Week 1 周五 |
| 增长负责人 | 召开实验 Kick-off；确认各实验互斥规则 | 会议纪要、实验排期表 | Week 1 周一 |

#### Week 2：EXP-001 上线

| 负责角色 | 执行任务 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| 研发 | EXP-001 生产环境上线；灰度 5% 验证 Push 送达 | 上线邮件 |
| 数据分析师 | 验证分组均衡性（AA 测试）；确认埋点正常上报 | AA 测试报告 |
| 运营 | 监控 Push 退订率与点击率（每日）；处理用户反馈 | 每日数据日报 |
| 产品经理 | 确认落地页承接无误；准备 EXP-002 研发排期 | 研发排期表 |

#### Week 3-4：EXP-002 上线与 EXP-001 观察

| 负责角色 | 执行任务 |
| --- | --- |
| 研发 | EXP-002 开发、测试、上线 |
| 数据分析师 | EXP-001 中期数据观察（仅看 guardrail，不看核心指标）；输出 Week 2-3 数据简报 |
| 运营 | 准备 EXP-003 任务内容与奖励文案 |
| 产品经理 | EXP-003 PRD 评审 |

#### Week 5-6：EXP-003 开发与上线

| 负责角色 | 执行任务 |
| --- | --- |
| 研发 | EXP-003 任务系统开发、联调、上线 |
| 设计师 | 任务勋章、分享卡片设计 |
| 运营 | 社群 SOP 准备（如需配合）；小红书/短视频素材储备（可选） |
| 数据分析师 | EXP-001 与 EXP-002 数据复盘准备 |

#### Week 7-8：全量复盘与决策

| 负责角色 | 执行任务 |
| --- | --- |
| 增长负责人 | 组织实验复盘会；决定全量/回滚/迭代方向 |
| 数据分析师 | 输出三段实验完整复盘报告（见第九章模板） |
| 产品经理 | 将验证有效的实验写进产品主版本；清理实验代码 |
| 运营 | 将有效文案/策略沉淀为 SOP |

### 六、运营素材

以下素材可直接复制使用，已按实验分类。若业务场景非 AI 健身/管理类，需替换具体名词。

#### EXP-001：Push 文案（直接可用）

A 版（通用对照）
“快来使用吧，你的专属计划已更新～”

B 版（行为相关）
“根据你上次浏览的『燃脂训练』，今晚 8 点有新课上线，要看看吗？”

C 版（AI 个性化）
“👋 好久不见！你的 AI 私教想念你了——今晚 8 点，只练 8 分钟，不影响刷剧～”

发送对象：7 天未活跃老用户
发送时机：工作日 19:30-20:00 或用户历史活跃高峰前 30 分钟
承接页面：App 开屏”欢迎回来”弹窗 → 直接展示恢复训练按钮

#### EXP-002：AI 教练即时话术（直接可用）

- 鼓励型：“欢迎回来！不用补练，我们就从今天的 8 分钟开始，刚刚好💪”

- 任务型：“我重新测了你的状态，今天不做深蹲不跑步，只做『沙发放松操』，要试试吗？”

- 成就反馈型：“🎉回归首练达成！你的肌肉记忆比想象中好，明天见！”

#### EXP-003：社群打卡模板（直接可用）

群公告
“欢迎加入【14 天轻习惯营】🎉
📌 规则：每日完成 AI 课表后，群内发送 App 截图+任意 emoji 即算打卡。
🎁 奖励：满 7 天送「专属饮食方案」，满 14 天抽「AI 私教月卡」。
⚠️ 不强制聊天、不批评缺席，主打一个陪伴！”

每日打卡引导（早 8:00）
“早安搭子们！☀️ 今日 AI 课表已更新：『5 分钟晨间唤醒』。
打卡模板直接复制：Day X 完成 ✅ + [截图]
现在练完，今天剩下的时间都是赚的！”

#### 小红书获客素材（可选，配合长期增长）

- 标题：“救命🆘！打工人久坐腰粗，每天 5 分钟真的瘦了！”

- 正文钩子：痛点（久坐腰酸）→ 解决方案（AI 定制 5 分钟）→ 效果（2 周对比）→ CTA（评论区扣 1 领计划）

- 标签：#懒人减肥 #办公室健身 #瘦腰 #AI健身 #碎片化运动

### 七、看板指标

#### 北极星指标

| 指标 | 定义 | 公式 | 来源 | 频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 新用户 D1 留存率 | 注册次日仍活跃的新用户占比 | D1 留存用户数 / 当日注册新用户总数 × 100% | 注册表 + 日活埋点 | 每日 |

#### 主指标（按实验）

| 实验 | 指标 | 公式 | 成功阈值 |
| --- | --- | --- | --- |
| EXP-001 | 次日沉默用户回流率 | 回流用户数 / 沉默用户总数 × 100% | 相对对照组提升 ≥ 5%，p < 0.05 |
| EXP-002 | 首日核心动作完成率 | 完成核心动作用户数 / 当日注册新用户数 × 100% | 相对对照组提升 ≥ 10%，p < 0.05 |
| EXP-003 | 新用户 D3 留存率 | D3 留存用户数 / 当日注册新用户数 × 100% | 相对对照组提升 ≥ 8%，p < 0.05 |

#### 护栏指标（停止实验红线）

| 指标 | 告警阈值 | 监控频率 |
| --- | --- | --- |
| Push 退订率 | 实验组较对照组绝对值提升 > 2 个百分点 | 每日 |
| 样本污染率 | > 1% | 实验前 3 天重点监控 |
| 核心动作完成时长 | 实验组较对照组增加 > 30% 且持续 3 天 | 每日 |
| 任务链路中断率 | Day 1→Day 2 中断率 > 70% 且持续 5 天 | 每日 |

#### 核心埋点事件（研发必须接入）

| 事件名 | 触发时机 | 关键属性 |
| --- | --- | --- |
| user_register | 完成注册 | register_time, channel, exp_group |
| app_launch | App 冷启动 | launch_time, is_push_triggered, exp_group |
| push_clicked | 点击 Push | push_id, click_time, exp_group |
| core_action_completed | 完成首次核心动作 | action_type, duration_from_register, exp_group |
| value_feedback_shown | 价值反馈页曝光 | feedback_type, exp_group |
| day_task_completed | 每日任务完成 | day_number, reward_type, exp_group |

#### BI 看板必需字段

exp_group（分组）、cohort_date（注册日期）、channel（渠道）、os（系统）、core_action_done（核心动作完成状态）、task_progress（任务进度）、daily_active_flag（D0/D1/D3/D7）、retention_status（留存状态）。

### 八、风险与预案

| 风险类别 | 风险描述 | 概率 | 影响 | 预防措施 | 应急方案 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用户体验风险 | Push 过度/动画干扰/任务链路过长引发反感 | 中 | 退订率上升、流失增加 | Push 限 1 条/日；动画加跳过按钮；任务支持退出 | 若退订率/跳出率相对对照组升 >20%，立即暂停实验组回退对照组 | 用户运营 + 产品经理 |
| 合规风险 | 个性化 Push 涉及个人信息处理合规问题 | 中低 | 监管处罚、下架风险 | 仅使用已授权通道；数据脱敏；法务前置审核 | 立即暂停实验组 Push，切回通用文案；启动合规审计 | 法务/合规 + 数据安全 |
| 数据偏差风险 | 分组不均、多实验重叠、Peeking 导致结论失真 | 中高 | 错误决策、资源浪费 | 哈希随机分组+AA 测试；实验互斥；固定周期禁止中期分析 | 发现分组不均立即停止，清洗后重新分配；已发布错误结论则复盘重跑 | 数据分析师 + 增长负责人 |
| 品牌风险 | AI 文案语气不当或运营话术被感知为”套路” | 中低 | 口碑受损、差评增加 | 文案经品牌审核；建立红线；监控社媒关键词 | 立即下线争议文案；舆情扩散时启动公关致歉 | 品牌/公关 + 用户运营 |
| 执行风险 | 开发延期、埋点缺失、技术冲突 | 高 | 实验 |  |  |  |

## Part 2｜战术层：执行清单

适用范围：本清单对应增长作战台中 EXP-001（Push 召回）上线前准备 + 上线后首周观察 阶段，以及 EXP-002（首次核心动作反馈）开发启动 阶段。
前提假设：【假设】产品已完成基础注册/活跃数据统计，具备 Push 通道与埋点体系；若实际技术栈不支持实时分流，需将 Day 8-10 的上线动作顺延至分流就绪后。

### 1. 两周执行节奏

#### Day 1｜启动与基线确认

目标：锁定实验基准，全员对齐目标。

- 增长负责人：召开 30 分钟 Kick-off，明确三段实验互斥规则（EXP-001/002/003 用户不重叠），确认各角色对接人。

- 产品经理：与数据分析师共同锁定「首日核心动作」定义（必须是与 D1 留存相关性最强的单一动作，如「完成首次 AI 测评」或「完成首次训练」）。

- 数据分析师：提取近 30 天新用户基线数据（D1 留存率、首日核心动作完成率、Push 点击率、退订率），输出基线报告。

- 研发负责人：评估 Push 通道改造工作量（是否支持按实验组配置不同文案），确认无技术阻塞。

#### Day 2-3｜方案与设计冻结

目标：PRD、文案、埋点、设计稿同步推进，48 小时内冻结。

- 产品经理：完成 EXP-002 PRD（即时反馈弹窗/动画逻辑、触发条件、跳过按钮、下一步引导），提交评审。

- 设计师：基于 PRD 输出 EXP-002 高保真设计稿（含空状态/加载态/完成态），明确标注动画时长（建议 ≤ 1.5 秒，避免阻断）。

- 运营：撰写 EXP-001 三组 Push 文案（通用版 / 行为相关版 / AI 个性化版），提交法务与品牌审核；同步准备「用户反馈关键词监控表」。

- 数据分析师：输出《埋点需求文档》（含 user_register、app_launch、push_clicked、core_action_completed 等事件及 exp_group 属性），配置实验分流（哈希随机，确保 AA 测试可通过）。

- 研发：启动 Push 通道改造（支持运营后台按实验组配置文案，支持落地页跳转参数）。

#### Day 4-7｜开发联调与验收

目标：EXP-001 配置就绪，EXP-002 设计定稿，埋点开发完成。

- 研发：完成 Push 通道改造 + EXP-001 后台配置功能；完成埋点开发；自测通过。

- 设计师：交付 EXP-002 最终设计稿（标注切图与动效参数），配合研发走查。

- 产品经理：PRD 评审通过，核心动作定义邮件同步全员；确认 EXP-001 落地页承接流程（Push 点击 → 落地页 → 核心动作引导）。

- 运营：文案审核通过，建立《EXP-001 每日监控日报》模板（字段：发送量/到达率/点击率/回流率/退订率/投诉量）。

- 数据分析师：完成分流配置脚本；研发联调埋点，确保 exp_group 字段在所有相关事件正常上报。

#### Day 8-10｜灰度上线与 AA 验证

目标：EXP-001 安全上线，验证数据链路无误。

- 研发：EXP-001 生产环境上线，先灰度 5% 流量（仅验证 Push 送达与点击跳转，不开启全量发送）；准备一键回滚开关。

- 数据分析师：跑 AA 测试，验证对照组与实验组在注册渠道、设备分布、历史留存率上无显著差异（p > 0.05）；确认埋点上报延迟 < 5 分钟。

- 运营：按实验组配置发送 Push（首日建议小批量，如每组 5,000 人），每小时观察退订率与点击率；若退订率绝对值较基线提升 > 0.5 个百分点，立即暂停实验组。

- 产品经理：验收落地页承接，确保点击 Push 后用户可直接看到「回归专属页面」，无中间阻断。

#### Day 11-14｜全量观察与 EXP-002 开发

目标：EXP-001 全量运行，EXP-002 进入开发，建立稳定跟进节奏。

- 研发：EXP-001 扩量至 100%（若 AA 测试与灰度无异常）；启动 EXP-002 开发（即时反馈组件 + 下一步引导）。

- 数据分析师：输出《EXP-001 Guardrail 报告》（仅看护栏指标：退订率、样本污染率、分组均衡性），严禁在此阶段查看核心指标（D1 留存）做决策。

- 运营：每日 17:00 前输出监控日报；收集用户反馈（截图、客服进线、应用商店评论），若出现「骚扰」「频繁」等关键词 > 3 条/日，立即同步增长负责人。

- 增长负责人：Day 14 召开周会，基于 guardrail 数据决定是否保持全量；同步 EXP-002 开发进度与 EXP-003 准备情况。

### 2. 任务分解表

| 任务 | 负责人角色 | 时间 | 依赖 | 交付物 | 检查标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 召开实验 Kick-off，确认互斥规则 | 增长负责人 | Day 1 | 作战台 V1.0 已确认 | 会议纪要（含决策人签字） | 所有角色明确实验对象与分组逻辑 |
| 锁定「首日核心动作」定义 | 产品经理 + 数据分析师 | Day 1 | 基线数据已提取 | 核心动作确认邮件 | 该动作与 D1 留存相关系数 > 0.3（若数据不足则基于业务逻辑拍定） |
| 提取历史基线数据 | 数据分析师 | Day 1 | 数据库权限正常 | 基线数据报告 | 包含 D1 留存、核心动作完成率、Push 点击率、退订率近 30 天均值 |
| Push 通道改造（支持分组文案配置） | 后端研发 | Day 1-5 | 技术方案评审通过 | 测试环境可配置后台 | 运营可在后台为 A/B/C 组配置不同文案并实时生效 |
| 撰写 EXP-001 三组 Push 文案 | 用户运营 | Day 2-3 | 实验分组逻辑确认 | 文案清单（含法务审核批注） | 每组文案字数 ≤ 40 字（含标点），含明确 CTA 与 Emoji |
| 输出埋点需求文档 | 数据分析师 | Day 2-3 | 核心动作定义确认 | 埋点 PRD（含事件/属性/触发时机） | 研发可据此直接开发，无歧义字段 |
| 配置实验分流与 AA 测试 | 数据分析师 | Day 2-4 | 用户 ID 体系统一 | 分流配置文档 + AA 测试脚本 | 分组比例误差 < 1%，AA 测试 p > 0.05 |
| EXP-002 即时反馈设计稿 | 设计师 | Day 2-5 | PRD 初稿评审通过 | Figma 设计稿（含跳过按钮） | 动画时长 ≤ 1.5s，提供 1x/2x/3x 切图 |
| EXP-002 PRD 定稿 | 产品经理 | Day 2-5 | 核心动作定义确认 | PRD（含流程图与异常分支） | 覆盖「完成核心动作 → 反馈 → 下一步引导」全链路 |
| 埋点开发与联调 | 前端/客户端研发 | Day 4-6 | 埋点 PRD 确认 | 测试环境埋点上报日志 | 所有事件携带 exp_group，上报成功率 > 99% |
| EXP-001 后台配置功能上线 | 后端研发 | Day 5-7 | Push 通道改造完成 | 上线邮件 + 操作手册 | 运营可独立配置文案与发送时间，无需研发介入 |
| EXP-001 生产环境灰度 5% | 研发 + 运营 | Day 8 | 联调通过 + 法务审核通过 | 灰度上线确认单 | Push 送达率 > 90%，点击跳转无 404 |
| AA 测试验证分组均衡性 | 数据分析师 | Day 8-9 | 灰度流量进入 | AA 测试报告 | 对照组与实验组在渠道/设备/历史留存上无显著差异 |
| EXP-001 全量发送（若灰度正常） | 运营 | Day 10 | AA 测试通过 | 发送记录截图 | 首日每组发送量 ≥ 5,000（确保统计效力） |
| 每日 Guardrail 监控 | 运营 + 数据分析师 | Day 8-14 | EXP-001 已上线 | 每日监控日报 | 退订率较基线绝对值提升 ≤ 0.5pp；样本污染率 < 1% |
| EXP-002 前端开发启动 | 客户端研发 | Day 11-14 | 设计稿与 PRD 定稿 | 开发分支 | 代码 Review 通过，组件支持开关控制（随时可下线） |

### 3. 上线前检查项

在 Day 8 灰度上线前，必须由增长负责人牵头，逐项勾选确认：

- ☐ 埋点验收：user_register、app_launch、push_clicked、core_action_completed 事件已上线测试环境，且所有事件均携带 exp_group、cohort_date、channel 字段。

- ☐ AA 测试预跑：使用上线前 7 天历史数据模拟分流，分组比例误差 < 1%，关键指标（渠道分布、设备占比）p > 0.05。

- ☐ 文案合规：三组 Push 文案已通过法务/品牌审核，无绝对化用语、无误导性承诺、已预留退订入口说明。

- ☐ Push 通道测试：iOS/Android 双端测试通过，锁屏/通知栏/横幅均可正常展示，点击后直达落地页（无中间跳转或二次登录）。

- ☐ 分组互斥检查：确认 EXP-001 用户不会被同时纳入 EXP-002 或 EXP-003（通过用户标签或实验层隔离）。

- ☐ 回滚方案：研发已准备「一键关闭实验组 Push」开关，可在 30 分钟内将所有用户切回对照组文案。

- ☐ 运营物料就绪：运营后台已配置好三组文案、发送时间窗口、用户分群条件（注册后 24h 未活跃）。

- ☐ 监控告警配置：数据团队已配置退订率、Push 点击率、样本污染率的自动告警（企业微信/钉钉/飞书）。

### 4. 每日跟进节奏

| 时间 | 事项 | 参与角色 | 时长 | 输出物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 每日 10:00 | 早站会 | 增长负责人、产品经理、运营、研发接口人 | 10 分钟 | 口头同步阻塞点 |
| 每日 12:00 | Push 数据快览（上线后） | 运营 | 5 分钟 | 群内同步：发送量/到达率/点击率（仅看趋势，不做决策） |
| 每日 17:00 | 运营日报 | 运营 | — | 《EXP-001 监控日报》（含用户反馈截图） |
| 每日 21:00 | Guardrail 数据检查 | 数据分析师 | 15 分钟 | 若退订率/样本污染率触及红线，立即 @增长负责人 |
| Day 3 / Day 7 / Day 14 | 实验进展同步 | 增长负责人 + 全团队 | 30 分钟 | 会议纪要：是否扩量、是否暂停、是否调整文案 |
| 每周五 17:00 | 周会复盘 | 全团队 | 45 分钟 | 周度执行报告（完成/阻塞/下周重点） |

铁律：EXP-001 上线后前 7 天，禁止任何人基于 D1 留存率做实验决策（避免 Peeking Problem）。仅允许依据 Guardrail 指标（退订率、点击率、样本污染率）判断是否暂停。

### 5. 风险处理预案

| 风险场景 | 触发信号 | 第一响应人 | 处理动作 | 决策时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Push 退订率飙升 | 实验组退订率较基线绝对值提升 > 0.5pp，持续 1 天 | 运营 | 立即暂停实验组（C 组优先），回退至对照组通用文案；排查是否为某条文案引发投诉 | 2 小时内 |
| AA 测试分组不均 | 灰度首日分组比例误差 > 2%，或渠道/设备分布 p < 0.05 | 数据分析师 | 立即停止灰度，检查分流哈希逻辑；修复后重新灰度 | 4 小时内 |
| Push 通道故障 | 送达率 < 50%，或大量用户反馈未收到通知 | 研发 | 暂停所有实验组发送，切换至备用通道（如有）；对照组保持观察 | 1 小时内 |
| EXP-002 设计稿阻塞 | Day 5 仍未定稿，导致研发无法开工 | 产品经理 | 砍掉非核心动效，先保 MVP 版本（静态弹窗 + 文案反馈）；动画迭代放入下一版本 | Day 5 当日 |
| 法务文案审核未通过 | Day 7 前文案仍被驳回 | 运营 | 启用备用文案（已预准备 3 套低风险通用文案），放弃个性化强但合规风险高的版本 | Day 7 当日 |
| 样本污染（用户跨组） | 样本污染率 > 1% | 数据分析师 | 清洗跨组用户数据；检查实验层隔离逻辑；若无法修复，将该部分用户剔除出分析 | 24 小时内 |
| 核心动作定义变更 | 业务方临时要求更换「首日核心动作」 | 增长负责人 | 冻结变更。若必须改，则当前实验全部回滚，重新跑基线，延期 1 周上线 | 当日决策 |
| EXP-001 全量后无显著回流 | 点击率正常，但回流率极低（用户点击后未进入 App） | 产品经理 | 检查落地页加载速度/深度链接（Deeplink）是否失效；若落地页正常，则问题在 Push 外，保持实验运行至预设周期 | 24 小时内排查 |

下一步：本清单确认后，请各角色负责人在 Day 1 12:00 前 回复确认无资源冲突。若基线数据或技术栈与假设不符，请立即同步增长负责人调整排期。

## Part 3｜弹药层：运营素材

使用说明：本素材包对应 EXP-001（次日沉默召回）、EXP-002（首次核心动作即时反馈）、EXP-003（3 日阶梯任务链路）三个实验。所有带 {{}} 的字段为变量，需接入用户数据/实验变量；未接入前，可用固定文案替代。文案均已通过 64 字 Push 限制与短信 70 字/条计费标准检查。

### 1. 素材使用地图

| 实验名称 | 目标用户 | 渠道 | 使用时机 | 核心卖点 | 主指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EXP-001 次日沉默用户精准召回 | 注册后 24h 未打开 App 的新用户 | Push、短信、站内信 | 注册后 24h（D1 沉默期） | 低门槛回归、AI 个性化、不练也不愧疚 | D1 回流率 |
| EXP-002 首次核心动作即时价值反馈 | 注册当天新用户（已完成/未完成核心动作） | 站内信、App 弹窗、Push（挽回） | 完成核心动作瞬间 / 注册后 6h 未完成提醒 | 即时成就感、专属身体报告、下一步清晰 | 首日核心动作完成率 |
| EXP-003 新用户 3 日阶梯任务链路 | 已完成首次核心动作的新用户 | Push、站内信、社群 | Day 1–Day 3 每日上午/晚间双高峰 | 进度可视化、连续奖励、同伴陪伴 | D3 留存率、任务完成率 |

### 2. Push / 短信 / 站内信素材

#### EXP-001：次日沉默用户精准召回

| 类型 | A 版（通用对照） | B 版（AI 个性化） |
| --- | --- | --- |
| Push | 你的专属计划已生成，今天只练 8 分钟👉 | {{用户昵称}}，你的 AI 私教想念你了——今晚 8 分钟「沙发放松操」，不影响刷剧🌙 |
| 短信 | 【产品名】你的定制计划已更新，点击继续：{{短链}} 回 T 退订 | 【产品名】{{用户昵称}}，2 分钟就能接上进度，别浪费昨天的努力呀：{{短链}} 回 T 退订 |
| 站内信标题 | 你有一条计划待查看 | {{用户昵称}}，你的 AI 私教留言了 |
| 站内信正文 | 欢迎回来！你的专属训练计划已更新，今日预计耗时 8 分钟，无需器械，随时可练。 | {{用户昵称}}，检测到你可能在忙～没关系，我们调整了今晚的计划：【8 分钟久坐放松操】，沙发就能做。完成即解锁明日专属饮食建议！ |

- 触发时机：注册后 24 小时未打开 App；发送窗口 19:30–20:30 或用户历史活跃高峰前 30 分钟

- 承接页面：App 开屏「欢迎回来」弹窗 → 一键开始「恢复训练」/ 任务详情页

#### EXP-002：首次核心动作即时价值反馈

| 类型 | A 版（弱反馈/标准提醒） | B 版（强反馈/损失规避） |
| --- | --- | --- |
| Push（未完成挽回） | 记得完成今日测评，生成专属报告 | {{用户昵称}}，你离专属方案只差 2 分钟，现在放弃太可惜！ |
| 短信（未完成挽回） | 【产品名】完成测评即可查看专属方案，{{短链}} | 【产品名】{{用户昵称}}，AI 已生成 90% 的报告，2 分钟后即可查看：{{短链}} |
| 站内信标题（完成后） | 测评完成 | 🎉 首练达成！你的身体比想象中更棒 |
| 站内信正文（完成后） | 你已完成测评，可在「我的」查看报告。 | {{用户昵称}}，恭喜你完成首次【{{核心动作名}}】！你的 AI 私教已连夜分析数据：✅ 身体协调性：超过 {{百分比}}% 同期用户✅ 最擅长：{{部位}} 发力🏆 获得成就：「初出茅庐」📋 明日建议：试试「{{下一步动作}}」，预计消耗 {{卡路里}} kcal[领取明日课表] [分享我的成就] |

- 触发时机：

  - 完成核心动作瞬间 → 站内信/弹窗即时推送

  - 注册后 6 小时未完成核心动作 → Push/短信挽回

- 承接页面：成就全屏弹窗 → 下一步任务引导页 / 分享页

#### EXP-003：新用户 3 日阶梯任务链路

| 类型 | A 版（通用进度） | B 版（个性化进度） |
| --- | --- | --- |
| Push | Day {{n}} 任务已解锁，连续 2 天可得专属饮食方案🥗 | {{用户昵称}}，进度 50%！再练 1 天就能解锁「{{奖励名}}」，现在放弃太可惜啦🔥 |
| 短信 | 【产品名】Day {{n}} 任务已发布，预计 {{时长}} 分钟：{{短链}} | 【产品名】{{用户昵称}}，你的 3 日计划已到第 {{n}} 关！今日副本难度：{{难度}}，通关奖励：{{奖励名}} {{短链}} |
| 站内信标题 | 今日任务已发布 | ⏳ Day {{n}} 倒计时｜{{用户昵称}} 的 3 日计划 |
| 站内信正文 | 你有一条新任务，请前往查看。 | 你已连续完成 {{已完成天数}} 天，进度 {{百分比}}%！🎯 今日任务：{{任务名称}}（{{时长}} 分钟｜难度：{{难度}}）🎁 今日奖励：{{奖励名}}🔥 {{人数}} 位同期伙伴已完成打卡[立即开始] [调整难度] |

- 触发时机：每日上午 9:00 或用户历史活跃高峰前 30 分钟；Day 3 晚间增加一次 20:00 冲刺提醒

- 承接页面：任务详情页 / 3 日进度看板页

### 3. 社群话术

#### 群公告（入群自动发送）

欢迎加入【3 日轻启动计划】🎉

📌 规则：每日完成 App 内任务后，群内发送截图 + Day X ✅ 即算打卡
🎁 奖励：连续 3 天打卡送「AI 私教周卡」+「专属饮食方案」
⚠️ 不强制聊天、不批评缺席，主打一个陪伴！
有问题 @小助手，看到必回～

#### 打卡引导（每日早 8:00）

早安搭子们！☀️ 
今日任务已更新：『`{{任务名}}`』`{{时长}}` 分钟

打卡模板直接复制：
Day `{{n}}` 完成 ✅ 
[截图]

现在练完，今天剩下的时间都是赚的！💪

#### 互动提问（每日下午 15:00，提升群活跃）

突击检查！今天大家是早上练的还是准备晚上练？🌙 

A. 晨型人，已练完 
B. 午休偷偷练 
C. 晚上下班冲 
D. 还在纠结...（选 D 的扣 1，小助手来督战）

选 A 的宝子太狠了，选 D 的宝子别慌，今晚小助手陪你打卡！

#### 未完成提醒（每日 20:00，针对未打卡用户）

⏰ 今晚任务倒计时 4 小时！

还没打卡的宝子举个手 🙋 
`{{用户昵称}}`（或“还在犹豫的宝”），今天只需 `{{时长}}` 分钟，练完睡得更香～ 

觉得难的扣 1，小助手私你调低难度；
需要提醒的扣 2，明早 8 点艾特你！

#### 完成后反馈（用户群内打卡后，小助手跟帖）

🎉 @`{{用户昵称}}` Day `{{n}}` 打卡成功！

AI 教练点评：`{{个性化评价，如"你的动作标准度超过 85% 用户，核心收紧做得很好"}}`
明日预告：`{{明日任务名}}`，难度 `{{升/持平}}`，准备好接受挑战了吗？

记得截图去 App 领今日奖励哦～

### 4. 小红书 / 短视频素材

#### 小红书图文素材（拉新 + 激活）

标题（可直接复制）
救命🆘！打工人久坐腰粗，每天 5 分钟真的瘦了！

正文大纲（段落结构）

姐妹们！我发现一个懒人福音😭

【痛点钩子】
本人 996 打工人，每天坐 10 小时，腰酸肚子大，办了健身卡一年去了 3 次...

【解决方案】
直到试了这个 AI 私教！它没让我跑没让我跳，就问了几个问题，然后每天只给我排 5 分钟！沙发就能做！

【信任背书】
而且它是阶梯任务的，Day 1 唤醒，Day 2 燃脂，Day 3 拉伸，像打游戏通关一样，每天只想把进度条拉满...

【结果/对比】
这是我连续 3 天的打卡记录（放截图），真的没节食，腰围少了 2cm！

【CTA】
现在点击左下角/评论区扣「打卡」，0 元领你的 3 日启动计划，今晚就开始！

标签（复制直接用）
#懒人减肥 #办公室健身 #瘦腰 #AI健身 #碎片化运动 #打工人必备 #3天打卡

#### 短视频口播脚本（30 秒版）

| 时间 | 画面 | 口播文案 |
| --- | --- | --- |
| 0–3s | 博主瘫在沙发上，摸肚子，叹气 | “别再说你没时间减肥了！” |
| 3–8s | 切到手机屏幕，展示 App 界面 | “我发现一个懒人神器，这个 AI 私教每天只给我排 5 分钟。” |
| 8–15s | 快速展示 Day 1→Day 2→Day 3 进度条 | “Day 1 唤醒，Day 2 燃脂，Day 3 拉伸，每天都有进度条，像打游戏一样上瘾！” |
| 15–22s | 展示打卡截图 / 轻量对比 | “而且完成 3 天还送饮食方案，我试过了，真的不用去健身房！” |
| 22–30s | 博主坐直，手指屏幕下方 | “现在点击评论区链接，或者扣「打卡」，领你的专属 3 日计划，今晚就开始！冲！” |

CTA（置顶评论）
评论区扣「打卡」，抽 3 个宝子送 AI 私教周卡！👇 点击链接立即生成你的专属计划

### 5. A/B 测试版本表

| 实验 | 渠道 | A 版（对照组） | B 版（实验组） | 测试变量 | 主指标 | 护栏指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EXP-001 | Push | 通用计划提醒：“你的专属计划已生成，今天只练 8 分钟👉” | AI 个性化：{{昵称}} + 场景化文案 + 情绪价值 | 文案个性化程度 | Push 点击率、D1 回流率 | 退订率 |
| EXP-001 | 短信 | 标准召回：“你的计划已更新，点击继续”{{短链}} | 情感化召回：{{昵称}} + 进度损失提示 | 情感触发机制 | 短信打开率、D1 回流率 | 投诉率 |
| EXP-002 | 站内信 | 弱反馈：仅 Toast 提示”完成” + 静态页面 | 强反馈：全屏成就页 + AI 身体报告 + 下一步引导 | 反馈强度与即时性 | 首日核心动作完成率 | 完成时长 |
| EXP-002 | Push | 标准提醒：“记得完成今日测评” | 损失规避：{{昵称}}，你离专属方案只差 2 分钟 | 心理触发机制 | 核心动作完成率 | 用户反馈负面情绪 |
| EXP-003 | Push | 通用进度：“Day 2 任务已解锁，连续 2 天可得奖励” | 个性化进度：{{昵称}} + 进度百分比 + 具体奖励名 | 进度可视化 + 个性化 | 任务完成率、D3 留存 | Push 关闭率 |
| EXP-003 | 社群 | 标准打卡引导：仅发送任务内容 | 游戏化打卡：排行榜 + 同伴进度 + 小助手督战 | 社群互动形式 | 打卡率、D3 留存 | 退群率 |

### 6. 使用说明

#### 1. 变量替换规则

- {{用户昵称}}：优先使用微信昵称/App 昵称，未获取则显示”你”或去掉称呼。

- {{核心动作名}}：需产品侧提前定义（如”体态测评”“首节 AI 课”）。

- {{短链}}：必须携带 UTM 参数，格式示例：https://xxx.com/?utm_source=push&utm_medium=exp001&utm_campaign=day1_recall。

- {{奖励名}}：需与商城/优惠券系统 ID 一一映射，避免文案与到账不符。

#### 2. 发送频率与防骚扰

- Push：同一用户最多 1 条/天，实验组与对照组互斥，避免重复触达。

- 短信：仅用于高价值节点（D1 沉默、Day 3 冲刺），同一用户 3 天内不超过 2 条。

- 站内信：无严格频次限制，但弹窗类素材需支持”今日不再提示”跳过按钮。

#### 3. 渠道字数/格式限制

- Push iOS：建议 ≤ 64 个汉字（含标点），超出会被折叠。

- 短信：单条 ≤ 70 字（含签名），超出按 2 条计费；签名必须前置【产品名】。

- 小红书标题：≤ 20 字为佳，需包含 Emoji 提升点击率。

#### 4. 实验分组对应关系

- EXP-001 A/B 版文案需配置在 Push 后台/短信平台，按实验分组 ID（exp_group）下发。

- EXP-002 B 版强反馈需研发配合，确保弹窗内 {{百分比}} {{部位}} 等字段可实时读取用户数据。

- EXP-003 社群话术需运营手动按 Day 1/2/3 分组发送，或接入群机器人定时推送。

#### 5. 素材迭代建议

- 第一周：严格按本素材包执行，不做额外改动，确保实验纯净度。

- 第二周起：若 B 版点击率显著高于 A 版（>20%），可提取 B 版话术风格，迭代出 C 版（视频 Push / 富媒体短信）进行第二轮测试。

- 每月复盘：将高转化文案沉淀为「文案库」，按用户生命周期（新客/沉默/流失）分类归档。

文档交付确认
运营团队可直接将上述文案复制至 Push 后台、短信平台、社群管理工具及内容发布系统。如需 PSD/Sketch 设计源文件或视频分镜脚本，请 @设计组基于第六章素材进行延展。

## Part 4｜数据层：看板指标

文档定位：供数据、研发、产品、运营团队直接执行的指标看板搭建方案。
数据基线说明：由于上游未提供历史基线，以下目标值为工作假设，标注为【假设】；指标定义与埋点需求为执行标准，标注为【事实】。

### 1. 北极星指标

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 指标名称 | 新用户 D1 留存率 |
| 指标定义 | 注册次日（T+1）仍有活跃行为的新注册用户占比 |
| 计算公式 | D1 留存用户数 / 当日注册新用户总数 × 100% |
| 更新频率 | 每日 09:00 自动刷新（按 cohort_date cohort 计算） |
| 目标值 | 【假设】待基线确认后设定绝对值；实验阶段以”相对对照组提升 ≥ 5%“作为北极星达标基准 |
| 下钻维度 | 渠道、设备类型、操作系统、注册时段、实验分组 |

### 2. 漏斗指标

| 阶段 | 指标 | 定义 | 观察意义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 获客 | 新用户注册数 | 当日完成账号注册的去重用户数 | 监控流量规模与波动 |
| 激活 | 首日核心动作完成率 | 注册当日完成定义核心动作的用户数 / 当日注册新用户总数 × 100% | 衡量用户是否感知到产品核心价值（Aha Moment） |
| 激活 | 核心动作完成时长 | 用户从注册到完成核心动作的中位时长（分钟） | 识别流程摩擦点，时长突增说明存在阻塞 |
| 留存 | D1 留存率 | 注册次日活跃的新用户占比 | 北极星指标，反映首日体验与召回效果 |
| 留存 | D3 留存率 | 注册第 3 日活跃的新用户占比 | 反映早期习惯养成与任务链路效果 |
| 留存 | D7 留存率 | 注册第 7 日活跃的新用户占比 | 衡量用户短期价值与产品粘性 |
| 触达 | Push 送达率 | Push 成功送达设备数 / Push 发送总数 × 100% | 监控通道健康度 |
| 触达 | Push 点击率 | 点击 Push 的用户数 / Push 送达数 × 100% | 衡量文案与时机吸引力 |
| 回流 | 沉默用户回流率 | 收到召回 Push 后 24h 内活跃用户数 / 目标沉默用户数 × 100% | 直接衡量 EXP-001 召回效果 |
| 参与 | 3 日任务参与率 | 进入阶梯任务链路的新用户数 / 当日注册新用户总数 × 100% | 衡量任务入口曝光与引导效率 |
| 参与 | 3 日任务完成率 | 连续完成 3 日全部任务的用户数 / 进入任务链路用户数 × 100% | 衡量任务难度与奖励吸引力 |

### 3. 实验指标表

| 实验名称 | 主指标 | 辅助指标 | 风险指标（护栏） | 成功标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EXP-001次日沉默用户精准召回 | D1 回流率（沉默用户次日活跃占比） | • Push 点击率• Push 送达率• D1 留存率（全量新用户） | • Push 退订率：实验组较对照组绝对值提升 ≤ 2 个百分点• 样本污染率 ≤ 1% | 主指标相对对照组提升 ≥ 5%，且 p < 0.05；风险指标不突破红线 |
| EXP-002首次核心动作即时价值反馈 | 首日核心动作完成率 | • D1 留存率• 价值反馈弹窗曝光率• 下一步引导点击率• 次日轻量任务参与率 | • 核心动作完成时长：实验组较对照组增加 ≤ 30%• 反馈弹窗跳过率 ≤ 50%• 样本污染率 ≤ 1% | 主指标相对对照组提升 ≥ 10%，且 p < 0.05；D1 留存率同步正向或持平 |
| EXP-003新用户 3 日阶梯任务链路 | D3 留存率 | • Day 1→Day 2 回流率• 3 日任务完成率• 任务链路中断率（分日）• 平均每日任务耗时 | • Day 1→Day 2 任务中断率：连续 5 日 > 70% 则告警• 用户主动负面反馈率（客服/应用商店）较对照组提升 ≤ 50%• 样本污染率 ≤ 1% | 主指标相对对照组提升 ≥ 8%，且 p < 0.05；Day 1→Day 2 回流率 ≥ 50% |

### 4. Dashboard 卡片

| 卡片名称 | 指标 | 展示形式 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 北极星监控卡 | 新用户 D1 留存率（当日 cohort） | 大号数字 + 日环比箭头 + 近 30 日趋势线 | 每日晨会第一眼指标，快速判断大盘健康度 |
| 留存趋势卡 | D1 / D3 / D7 留存率 | 折线图（X 轴：注册日期 cohort，Y 轴：留存率，三线对比） | 观察留存趋势是否随实验上线而改善 |
| 激活漏斗卡 | 注册 → 核心动作完成 → D1 留存 → D3 留存 | 漏斗图（带转化率与流失率） | 定位漏斗瓶颈环节，指导产品优化 |
| EXP-001 分组对比卡 | • D1 回流率（A/B/C 组）• Push 点击率（A/B/C 组）• Push 退订率（A/B/C 组） | 分组柱状图 + 显著性标记（* p<0.05） | 监控 Push 实验效果，快速识别最优文案组 |
| EXP-002 转化卡 | • 首日核心动作完成率（对照/实验）• 完成时长分布 | 双柱对比图 + 箱线图（时长分布） | 验证即时反馈是否提升激活，同时监控时长是否恶化 |
| EXP-003 任务进度卡 | • 3 日任务完成率• 分日中断率（Day1/2/3）• 任务进度热力图 | 进度条 + 桑基图/流向图 + 热力图 | 观察用户在任务链路中的逐日流失节点 |
| Push 通道健康卡 | • Push 送达率• Push 点击率（分文案/分时段）• 退订率趋势 | 折线图 + 表格下钻 | 监控触达通道健康，避免过度打扰 |
| 护栏指标预警卡 | • 样本污染率• 核心动作完成时长变化率• 负面反馈率 | 红绿灯状态卡（正常/告警/危险） | 实验期间每日巡检，触发红线时自动告警 |
| 渠道下钻卡 | 北极星指标 × 渠道 × 设备 × OS | 透视表格（支持维度拖拽） | 辅助分析不同来源用户的留存差异 |

### 5. 埋点事件清单

| 事件名 | 触发时机 | 关键属性 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| user_register | 用户完成注册，生成唯一用户身份时 | user_id, register_time, channel, campaign, device_id, os, exp_group | 计算注册数、cohort 留存、实验分组归因 |
| app_launch | App 冷启动或从后台切换至前台超过 30 秒 | launch_time, launch_scene (如 push_click / organic), is_push_triggered, exp_group | 定义活跃用户、计算留存、归因 Push 回流 |
| push_delivered | Push 消息成功送达设备（服务端回执或客户端确认） | push_id, user_id, deliver_time, push_type, exp_group | 计算 Push 送达率、通道健康监控 |
| push_clicked | 用户点击 Push 消息进入 App | push_id, user_id, click_time, push_copy_type (通用/行为/AI), exp_group | 计算 Push 点击率、EXP-001 效果归因 |
| push_unsubscribed | 用户关闭 Push 权限或退订某类消息 | user_id, unsub_time, unsub_scene, last_push_id, exp_group | 计算退订率、护栏指标监控 |
| core_action_started | 用户开始执行定义的核心动作 | user_id, action_type, start_time, exp_group | 计算核心动作启动率、完成时长起点 |
| core_action_completed | 用户成功完成定义的核心动作 | user_id, action_type, complete_time, duration_from_register, exp_group | 计算首日核心动作完成率、EXP-002 主指标 |
| value_feedback_shown | EXP-002 即时价值反馈弹窗/动画曝光 | user_id, feedback_type (强/弱), show_time, exp_group | 验证实验组策略生效、计算曝光率 |
| value_feedback_clicked | 用户点击反馈弹窗上的下一步引导按钮 | user_id, button_name, click_time, exp_group | 计算下一步引导点击率 |
| value_feedback_skipped | 用户主动跳过/关闭反馈弹窗 | user_id, skip_time, exp_group | 计算跳过率、评估用户反感度 |
| task_link_entered | 用户进入 3 日阶梯任务链路首页 | user_id, enter_time, task_plan_id, exp_group | 计算任务参与率、EXP-003 入口归因 |
| day_task_started | 用户开始当日具体任务 | user_id, day_number, task_id, start_time, exp_group | 分析分日任务启动情况 |
| day_task_completed | 用户完成当日具体任务并领取奖励 | user_id, day_number, task_id, complete_time, reward_type, exp_group | 计算分日任务完成率、3 日任务完成率 |
| task_link_dropped | 用户在任务链路中流失（如 Day1 完成但 Day2 未启动） | user_id, last_completed_day, drop_time, exp_group | 计算任务中断率、定位流失节点 |
| task_progress_updated | 任务进度条状态变化 | user_id, current_progress, total_steps, update_time, exp_group | 支撑 EXP-003 进度卡热力图 |

#### 给数据与研发团队的执行备注

- 实验分组字段：所有事件必须携带 exp_group，取值规则为 exp001_A、exp001_B、exp001_C、exp002_ctrl、exp002_treat、exp003_ctrl、exp003_treat，确保多实验并行时可做互斥过滤。

- Cohort 计算口径：留存率统一按自然日 cohort 计算，注册时间以 register_time 为准，活跃以 app_launch 为准。

- 显著性检验：Dashboard 中实验分组对比卡需接入统计检验模块，样本量不足时（< 1000）灰度显示”数据积累中”，避免 Peeking 偏差。

- 缺失信息：当前未接入渠道归因数据与历史基线，【假设】目标值需在 Week 1 基线确认后由增长负责人更新至看板配置中。

## Part 5｜认知层：复盘报告模板

使用说明：本模板服务于《增长作战台》中设计的三个实验（EXP-001 / EXP-002 / EXP-003）。实验结束后，由数据分析师牵头填写数据部分，增长负责人填写业务判断部分。所有“待填写”项必须在复盘会议前 24 小时完成，严禁编造数据。

### 1. 复盘总原则

| 结论类型 | 判定标准 | 业务含义 |
| --- | --- | --- |
| 成功 | 主指标达到预设相对提升阈值（EXP-001 ≥ 5%；EXP-002 ≥ 10%；EXP-003 ≥ 8%），且统计显著（p < 0.05）；同时所有护栏指标未触发红线。 | 假设成立，可进入全量或扩大范围。 |
| 部分成功 | 主指标正向但未达阈值 / 不显著（p ≥ 0.05）；或辅助指标显著但主指标不显著；或仅在特定渠道/用户分层中显著。 | 假设方向可能成立，但需优化变量或缩小范围再测。 |
| 失败 | 主指标负向（实验组劣于对照组），或护栏指标触发红线（如退订率绝对值提升 > 2pp、任务中断率持续超标）。 | 假设不成立，立即停止实验并回滚。 |
| 无法判断 | 样本量不足、分组污染、埋点缺失导致数据不可信。 | 实验设计或执行存在缺陷，需修复后重新跑实验。 |

### 2. 实验复盘总览表

| 实验名称 | 实验目标 | 主指标 | 成功标准 | 当前结果 | 假设是否成立 | 下一步决策 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EXP-001 次日沉默用户精准召回 | 提升 D1 留存率 | D1 留存率 | 相对对照组提升 ≥ 5%，p < 0.05；Push 点击率提升 ≥ 20%；退订率不恶化 | 待填写 | 待判断 | 待决策 |
| EXP-002 首次核心动作即时价值反馈 | 提升首日核心动作完成率 | 首日核心动作完成率 | 相对对照组提升 ≥ 10%，p < 0.05；D1 留存提升 ≥ 5% | 待填写 | 待判断 | 待决策 |
| EXP-003 新用户 3 日阶梯任务链路 | 提升 D3/D7 留存 | D3 留存率 | 相对对照组提升 ≥ 8%，p < 0.05；Day 1→Day 2 回流率 ≥ 50% | 待填写 | 待判断 | 待决策 |

### 3. 单个实验复盘模板

#### EXP-001：次日沉默用户精准召回（AI 个性化 Push A/B）

实验目标： 提升新用户 D1 留存率，验证个性化 Push 对沉默用户召回的有效性。
实验假设： 基于用户分层的个性化 Push 文案，相比通用广播，能显著提升点击率与回流率。
目标用户： 注册后 24h 内未打开 App 的新用户。
实验组： B 组（25%，行为相关文案）；C 组（25%，AI 个性化鼓励语）。
对照组： A 组（50%，通用文案）。
实验周期： 2 周。
使用渠道： App Push 通知。

主指标结果： - D1 留存率（对照组）：____% | D1 留存率（B 组）：____% | D1 留存率（C 组）：____% - 相对提升（B vs A）：____% | 相对提升（C vs A）：____% - p 值：____ | 统计显著性：是 / 否

辅助指标结果： - Push 点击率（对照组）：____% | B 组：____% | C 组：____% - D1 回流率（对照组）：____% | B 组：____% | C 组：____% - 落地页到达率：____%

风险指标结果： - Push 退订率（对照组）：____% | B 组：____% | C 组：____% - 样本污染率：____% - 是否触发红线：是 / 否；触发项：__________

假设是否成立： 成立 / 不成立 / 部分成立（请勾选）
成功原因： （若成功，请填写，如：C 组 AI 语气降低心理门槛，特定文案命中用户社交认同动机）
失败原因： （若失败，请填写，如：Push 点击升但留存不升，落地页与文案预期不一致；或用户已彻底流失，Push 无法召回）
用户反馈： （客服工单、应用商店评论、社群舆情中关于 Push 频率/内容的反馈摘要）
是否继续扩大： 全量上线 / 扩大至 X% 流量 / 停止并回滚 / 修改后再测
下一轮迭代建议： （如：将 C 组最优文案扩展至 7 日沉默用户；或测试发送时机而非文案）
可复用经验： （如：AI 个性化语气在召回场景优于行为推荐语；或 Push 文案需控制在 18 字以内等）

#### EXP-002：首次核心动作即时价值反馈强化

实验目标： 提升首日核心动作完成率，并在完成瞬间强化价值感知。
实验假设： 完成首次核心动作后，立即给予强视觉反馈 + 价值陈述 + 下一步引导，可显著提升完成率与 D1 留存。
目标用户： 注册当天的新用户。
实验组： B 组（50%，即时强反馈 + 下一步引导）。
对照组： A 组（50%，现有弱反馈）。
实验周期： 3 周。
使用渠道： App 内核心动作完成后的即时反馈页 / 弹窗。

主指标结果： - 首日核心动作完成率（对照组）：____% | 实验组：____% - 相对提升：____% | p 值：____ | 统计显著性：是 / 否 - D1 留存率（对照组）：____% | 实验组：____% | 相对提升：____%

辅助指标结果： - 次日轻量任务参与率（对照组）：____% | 实验组：____% - 反馈页曝光率：____% - 反馈页跳过率：____% - 核心动作平均完成时长（对照组）：____秒 | 实验组：____秒

风险指标结果： - 核心动作完成时长较对照组增加：____%（是否 > 30% 且持续 3 天：是 / 否） - 用户投诉/反馈中提及”流程繁琐”的数量：____条 - 是否触发红线：是 / 否

假设是否成立： 成立 / 不成立 / 部分成立
成功原因： （如：动画反馈创造了 Aha Moment，下一步引导降低了次日的决策成本）
失败原因： （如：反馈弹窗打断心流，用户直接跳过；或完成率升但 D1 留存未升，说明核心动作与留存因果性弱于预期）
用户反馈： （如：用户截图分享弹窗至社媒增加；或客服反馈弹窗遮挡关闭按钮等）
是否继续扩大： 全量上线 / 扩大流量 / 停止并回滚 / 修改后再测
下一轮迭代建议： （如：将强反馈与奖励结合；或针对未完成用户增加中途挽留弹窗；或重新定义 Aha Moment）
可复用经验： （如：即时正向反馈对首单/首次训练类动作有效；下一步引导文案需具体到时间而非模糊提示）

#### EXP-003：新用户 3 日阶梯任务链路

实验目标： 提升 D3/D7 留存，通过结构化任务建立早期使用习惯。
实验假设： 进度可视化的 3 日阶梯任务（难度递增 + 即时奖励），相比散点任务，能显著提升连续活跃率。
目标用户： 注册当天已完成首次核心动作的新用户。
实验组： B 组（50%，3 日阶梯链路 + 进度条 + 奖励）。
对照组： A 组（50%，现有散点任务）。
实验周期： 4 周。
使用渠道： App 内任务中心 / 首页任务组件。

主指标结果： - D3 留存率（对照组）：____% | 实验组：____% - 相对提升：____% | p 值：____ | 统计显著性：是 / 否 - Day 1→Day 2 回流率（对照组）：____% | 实验组：____%（是否 ≥ 50%：是 / 否）

辅助指标结果： - 3 日任务完成率（Day 1 完成→Day 2 完成→Day 3 完成漏斗）： - Day 1 任务完成率：对照组 ____% | 实验组 ____% - Day 2 任务完成率：对照组 ____% | 实验组 ____% - Day 3 任务完成率：对照组 ____% | 实验组 ____% - 任务页平均停留时长：____秒 - 奖励领取率：____%

风险指标结果： - Day 1→Day 2 任务链路中断率：____%（是否持续 > 70%：是 / 否） - 用户主动关闭/跳过任务链路的占比：____% - 是否触发红线：是 / 否

假设是否成立： 成立 / 不成立 / 部分成立
成功原因： （如：进度条制造了 Zeigarnik 效应；难度递增避免了 Day 1 挫败感；奖励在 Day 3 形成峰值记忆）
失败原因： （如：Day 1→Day 2 流失过高，难度曲线仍过陡；或用户偏好自由探索，反感强制任务结构）
用户反馈： （如：社群内关于”打卡”的讨论增加；或客诉”任务太麻烦”）
是否继续扩大： 全量上线 / 扩大流量 / 停止并回滚 / 修改后再测
下一轮迭代建议： （如：将 3 日阶梯拆分为 2 日轻量版测试；或允许用户自选任务难度；或增加社群打卡作为外部触发）
可复用经验： （如：进度可视化对留存有显著正向影响，但任务难度需在 Day 2 显著降低以维持链路；奖励后置比前置更能维持完成率）

### 4. 复盘会议议程（30 分钟）

| 时间 | 议题 | 内容 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-8 min | 数据回顾 | 数据分析师快速呈现三个实验的主指标、辅助指标、护栏指标结果，明确是否达到统计显著。禁止展开细节讨论。 | 数据分析师 |
| 8-13 min | 假设判断 | 逐一对 EXP-001 / 002 / 003 的假设进行成立/不成立/部分成立的投票判断，并记录分歧点。 | 增长负责人 |
| 13-23 min | 问题讨论 | 仅讨论”部分成功”和”失败”的实验：失败原因是变量问题、用户分层问题，还是假设本身错误？是否需要调整核心动作定义或任务难度？ | 全体 |
| 23-28 min | 下一轮实验决策 | 基于决策规则（见第 5 节），明确每个实验的下一步：全量 / 迭代再测 / 停止。确定下一轮实验的优先级与排期。 | 增长负责人 + 产品经理 |
| 28-30 min | 责任人确认 | 明确复盘报告填写人、全量上线执行人、迭代实验 PRD 负责人、Deadline。 | 增长负责人 |

### 5. 下一轮迭代决策规则

| 实验结果 | 决策动作 | 判断依据 |
| --- | --- | --- |
| 扩大实验 | 直接全量上线或扩大至 100% 流量 | 主指标显著正向（p < 0.05），护栏指标安全，且样本量充足（Power ≥ 80%）。 |
| 修改后再测 | 保留实验组逻辑，调整单一变量后重新跑实验 | 主指标正向但未达阈值（如提升 3%-4%），或仅在某一渠道/分层显著；护栏指标安全。 |
| 停止实验 | 立即回滚至对照组，清理实验代码 | 主指标显著负向；或护栏指标触发红线（退订率、完成时长、中断率超标）；或 p 值显著但业务意义为负。 |
| 重新定义用户分层或增长目标 | 暂停该方向的所有实验，回到洞察阶段 | 连续 2-3 个同方向实验均失败，说明底层假设（如”Aha Moment 是核心动作 X”）可能错误；或实验结果揭示新的高潜用户群与原有分群逻辑不符。 |

### 6. 复盘注意事项

- 严禁编造数据：所有百分比、样本量、p 值必须从 BI 看板或统计工具中直接复制，不得根据”业务感觉”预估。若数据缺失，明确标注”数据缺失”而非填写估算值。

- 不要只看点击率：Push 点击率（CTR）高不代表业务指标好。若 EXP-001 的 Push 点击率提升 50% 但 D1 留存无变化，则实验失败，需检查落地页承接与文案预期是否一致。

- 不要忽略风险指标：即使主指标显著正向，若护栏指标（退订率、任务中断率、完成时长）恶化，也必须优先停止实验，避免透支长期用户价值。

- 区分相关与因果：若 EXP-002 中完成核心动作的用户留存高，需确认是”反馈弹窗”导致的因果提升，还是”原本就更积极的用户更容易看到弹窗”的选择偏差。检查实验组与对照组的完成率差异，而非仅看完成用户的留存。

- 记录负面结果：失败的实验同样具有价值。必须详细记录”失败原因”与”可复用经验”，避免团队在未来重复验证同一错误假设。

- 统计显著 ≠ 业务显著：p < 0.05 但提升幅度低于预设阈值（如仅提升 1%）时，应归类为”部分成功”或”不显著”，而非直接全量。需评估工程维护成本与收益是否匹配。

## Part 6｜质量检查说明

原始文件中未包含独立的“质量检查 Agent”正文。本 DOCX 已保留可执行报告主体，并在风险与预案、上线前检查项、护栏指标中体现质量控制要求。

报告结束